FADYM GROUPE

CAHIER DES CHARGES

Mise en place d'un ERP pour le suivi budgétaire des chantiers

Direction du Contrôle de Gestion

Août 2026

# 1. Contexte et objectifs du projet

## 1.1 Contexte

Fadym Groupe est une entreprise du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), d'un effectif compris entre 50 et 200 collaborateurs, opérant simultanément sur plusieurs chantiers. Le suivi des dépenses par chantier est aujourd'hui réalisé sous Excel : cet outil atteint ses limites en termes de fiabilité, de traçabilité, de consolidation multi-chantiers et de réactivité pour la Direction du Contrôle de Gestion.

Le secteur du BTP reste l'un des moins digitalisés, avec des marges de chantier encore trop souvent calculées a posteriori, une fois les dépassements déjà constatés. L'ambition de ce projet est d'inverser cette logique en dotant Fadym Groupe d'un outil de pilotage en temps réel.

## 1.2 Objectifs du projet

La mise en place de l'ERP doit permettre au Contrôle de Gestion de :

- Tracer les dépenses de chaque chantier de manière fiable et centralisée (fin des ressaisies et des fichiers Excel dispersés) ;

- Tracer les dépenses par nature de charge (matériaux, main-d'œuvre, sous-traitance, engins/location, frais généraux de chantier, etc.) ;

- Suivre l'évolution de chaque chantier en pourcentage, en croisant avancement physique/financier et budget consommé, afin de détecter les dérives avant qu'elles n'impactent la trésorerie ;

- Consolider une vision globale multi-chantiers pour la Direction Générale et la Direction Financière.

## 1.3 Enjeux

- Fiabiliser les données financières par chantier et réduire le délai de clôture ;

- Détecter les dérives budgétaires en cours de chantier, et non plus au bilan ;

- Gagner en autonomie et en productivité pour le Contrôle de Gestion ;

- Sécuriser la conformité réglementaire ivoirienne : normes comptables SYSCOHADA (OHADA) et Facture Normalisée Électronique (FNE) exigée par la DGI ;

- Préparer l'entreprise à une structuration durable de ses process de gestion, à mesure que l'activité se développe.

# 2. Périmètre fonctionnel

Le périmètre fonctionnel prioritaire, exprimé par le Contrôle de Gestion, s'articule autour de trois besoins structurants :

## 2.1 Suivi des dépenses par chantier (« par affaire »)

- Création d'une fiche chantier unique regroupant budget initial, avenants, engagements et dépenses réelles ;

- Imputation systématique de chaque dépense (achat, facture fournisseur, sous-traitance, note de frais) à un chantier ;

- Consultation en temps réel du budget consommé et du reste à engager par chantier ;

- Historique des mouvements et traçabilité (qui a engagé quoi, quand, sur quel chantier).

## 2.2 Suivi des dépenses par nature de charge

- Plan de comptes analytique par catégorie de charge : matériaux, main-d'œuvre, sous-traitance, location d'engins, transport, frais de chantier, frais généraux affectés ;

- Croisement chantier × nature de charge (tableau à double entrée) pour identifier les postes en dérive ;

- Comparaison budget vs réalisé par nature de charge, avec calcul automatique des écarts (valeur et %).

## 2.3 Suivi de l'avancement de chaque chantier en pourcentage

- Calcul du taux d'avancement financier (dépenses engagées / budget total) ;

- Saisie ou remontée de l'avancement physique déclaré par les conducteurs de travaux ;

- Comparaison avancement physique vs avancement financier pour objectiver la performance réelle du chantier (un chantier avancé à 80 % physiquement mais ayant consommé 95 % du budget doit générer une alerte) ;

- Indicateurs visuels (tableau de bord, code couleur) par chantier et vue consolidée multi-chantiers.

## 2.4 Fonctions transverses attendues

- Interface simple pour la saisie terrain (conducteurs de travaux, chefs de chantier) sur mobile/tablette ;

- Intégration ou interfaçage avec la comptabilité générale existante ;

- Gestion des devis, commandes et factures fournisseurs, avec rapprochement engagement/facturé ;

- Édition de rapports et tableaux de bord exportables (Direction Générale, banques, actionnaires) ;

- Gestion des droits d'accès par profil (contrôle de gestion, conducteurs de travaux, direction).

# 3. Exigences fonctionnelles détaillées

| Réf. | Besoin fonctionnel | Priorité | Utilisateurs |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Créer une fiche chantier avec budget initial et avenants | Critique | Contrôle de gestion |
| F02 | Imputer chaque dépense à un chantier et une nature de charge | Critique | Achats / Comptabilité |
| F03 | Tableau budget vs réalisé par chantier et par nature de charge | Critique | Contrôle de gestion |
| F04 | Calcul automatique du % d'avancement financier par chantier | Critique | Contrôle de gestion |
| F05 | Saisie de l'avancement physique par les conducteurs de travaux | Haute | Conducteurs de travaux |
| F06 | Alertes automatiques en cas de dérive budgétaire | Haute | Contrôle de gestion / Direction |
| F07 | Application mobile de saisie terrain (temps, matériaux) | Haute | Chefs de chantier |
| F08 | Interface ou intégration avec la comptabilité générale | Haute | Comptabilité |
| F09 | Tableaux de bord consolidés multi-chantiers | Moyenne | Direction Générale |
| F10 | Gestion des sous-traitants (marchés, situations, retenues de garantie) | Moyenne | Contrôle de gestion |

# 4. Exigences techniques et organisationnelles

Fadym Groupe opérant en Côte d'Ivoire, les exigences ci-dessous intègrent les contraintes réglementaires et opérationnelles propres au marché ivoirien et à la zone OHADA/UEMOA.

- Conformité comptable SYSCOHADA (référentiel OHADA), avec plan de comptes et journaux conformes ;

- Gestion native de la Facture Normalisée Électronique (FNE) exigée par la Direction Générale des Impôts (DGI) de Côte d'Ivoire ;

- Gestion de la TVA ivoirienne et export des journaux pour les déclarations fiscales (DGI) ;

- Devise de référence Franc CFA (XOF) native de bout en bout (saisie, rapports, tableaux de bord) ;

- Capacité à enregistrer les encaissements par Mobile Money (Orange Money, MTN MoMo, Moov, Wave), courants pour les règlements fournisseurs/clients en Côte d'Ivoire ;

- Interface avec la paie et les déclarations sociales CNPS pour la main-d'œuvre chantier ;

- Mode SaaS/cloud recommandé, avec fonctionnement en mode dégradé et synchronisation différée en cas de coupure réseau (connexion 4G correcte à Abidjan mais coupures possibles, situation plus contrastée dans les localités de chantier) ;

- Support et accompagnement en français, avec une présence ou un fuseau horaire compatible (Afrique de l'Ouest, GMT) et une équipe capable d'intervenir localement ;

- Hébergement et sécurité des données conformes aux exigences de confidentialité de l'entreprise ;

- Capacité à gérer un volume de chantiers simultanés cohérent avec l'activité de Fadym Groupe (multi-chantiers) ;

- Reprise des données existantes (historique Excel des chantiers en cours).

# 5. Panorama des solutions ERP adaptées au BTP en Côte d'Ivoire

Les ERP généralistes internationaux (Sage, Odoo) couvrent bien le suivi de chantier mais ne sont pas nativement conformes SYSCOHADA/FNE : un paramétrage ou un module local est nécessaire. Des éditeurs présents en Afrique de l'Ouest proposent une conformité native, à mettre en balance avec des fonctionnalités BTP parfois moins abouties que les spécialistes du secteur. Comparatif indicatif :

| Solution | Cible / Positionnement | Points forts pour Fadym | Ordre de grandeur budget |
| --- | --- | --- | --- |
| SmartERP (Webgram, Dakar) | PME/ETI africaines, déployé en Côte d'Ivoire et en zone UEMOA/OHADA | Conçu pour les réalités du terrain africain : gestion de chantier, suivi budgétaire, comptabilité analytique, RH, reporting | Sur devis (éditeur régional) |
| Compta360 GC | PME/PMI zone OHADA | Conformité SYSCOHADA/SYCEBNL native, paie CNPS, OCR automatique ; ERP de gestion intégrée n°1 en zone OHADA | Essai gratuit, puis abonnement SaaS sur devis |
| Madata | PME ivoiriennes multi-activités | SYSCOHADA natif, FNE DGI, Mobile Money, support local à Abidjan 7j/7 | À partir de ~15 000 FCFA/mois |
| Odoo (via intégrateur régional) | PME toutes tailles, très modulaire | Suivi chantier temps réel (heures/matériaux/sous-traitance), planning Gantt ; nécessite un module local pour SYSCOHADA/FNE | ~7,25 €/utilisateur/mois + intégration (5 000-20 000 € selon complexité) |
| Sage Batigest Connect | PME structurées 5-200 salariés | Bibliothèques d'ouvrages, multi-chantiers avancé, module e-chantier terrain ; conformité OHADA à valider avec l'intégrateur local | Licence + intégration ; devis sur mesure |

À noter : les éditeurs régionaux (SmartERP, Compta360 GC, Madata) offrent une conformité SYSCOHADA/FNE native et un support de proximité en Afrique de l'Ouest, ce qui réduit le risque projet, mais leur profondeur fonctionnelle spécifique au BTP (gestion à l'affaire avancée, sous-traitance réglementée) doit être vérifiée en démonstration. Sage et Odoo apportent une expertise BTP plus mature mais demandent un intégrateur capable d'assurer la conformité locale (SYSCOHADA, FNE, CNPS). Il est recommandé de consulter au moins un éditeur régional et un éditeur international lors de la phase de sélection, et de vérifier systématiquement les tarifs actualisés en FCFA.

# 6. Critères de sélection

- Couverture fonctionnelle du besoin prioritaire (chantier / nature de charge / % avancement) — pondération forte ;

- Simplicité de la saisie terrain pour les conducteurs et chefs de chantier ;

- Qualité de l'intégration avec la comptabilité existante ;

- Coût total de possession (licence + implémentation + formation + maintenance) ;

- Références clients dans le secteur BTP, idéalement de taille comparable ;

- Qualité du support et de l'accompagnement au changement.

# 7. Planning indicatif de mise en œuvre

| Phase | Contenu | Durée indicative |
| --- | --- | --- |
| 1. Cadrage | Validation du présent cahier des charges, consultation de 3 éditeurs/intégrateurs | 3-4 semaines |
| 2. Sélection | Démonstrations, grille de notation, choix de la solution | 2-3 semaines |
| 3. Paramétrage | Configuration du plan analytique chantier / nature de charge, reprise des données Excel | 4-6 semaines |
| 4. Pilote | Déploiement sur 1 à 2 chantiers témoins, ajustements | 4 semaines |
| 5. Déploiement | Généralisation à l'ensemble des chantiers, formation des équipes | 4-6 semaines |

Document à valider avec la Direction Financière et la Direction Générale avant lancement de la consultation des éditeurs.